# Minuta de Reunión

| Nombre del Proyecto: | Asistente de investigación académica con IA y automatización (AI Research Assistant MERN) |
| --- | --- |
| Motivo de la Reunión: | Inicio de Sprint 1, elaboración de artefactos (inicio, planificación, implementación), definición del Product Increment y organización de la revisión y retrospectiva del sprint. |
| Participantes: | Coronel Burgos Javier Daniel – Project Manager Crespo Soto Fred Jhosseph – Scrum Master / Programador Belito Ramírez Mori Octavio – Programador IA Tacunan Palomino Jean Pool – Programador MERN Guevara Quintana Jenkins Jhosseph – Tester Ore Jiménez Jeison Juan – Documentador Torres Aguilar Cielo Alessandra – Auditora |
| Fecha y Hora: | 17 de septiembre de 2025 – 6:30 p.m. |
| Lugar: | Google Meet https://meet.google.com/bbs-ohyc-dxs |

Puntos Tratados

Inicio del Sprint 1 - Se confirmaron los entregables definidos en el backlog priorizado. - Se acordó usar Jira y GitHub para registrar avances y pendientes. - Planificación del Sprint - Historias seleccionadas: - HU01: Crear y gestionar proyectos académicos. - HU04: Implementar chatbot con IA. - Sprint Goal: Contar con un Product Increment inicial que permita crear proyectos y probar el chatbot básico. Implementación - Repositorio GitHub actualizado con ramas activas (main, develop, features). - Configuración inicial del backend y avance en la integración del chatbot IA. - Documentación en Google Docs compartida con el equipo. Product Increment - Prototipo funcional: - Creación de proyectos académicos en la plataforma. - Chatbot académico inicial con respuestas básicas vía IA. Revisión del Sprint - Se mostrará la demo del Product Increment a los stakeholders en la próxima reunión. - Se recogerá feedback sobre funcionalidades y usabilidad. Retrospectiva del Sprint - Lo que salió bien: buena coordinación en GitHub y Jira. - Lo que se debe mejorar: mayor dedicación de tiempo en pruebas E2E. - Acciones de mejora: programar 2 sesiones adicionales de testing por semana. Próximos pasos - Preparar demo oficial para revisión con stakeholders (Semana 6). - Documentar revisión y retrospectiva en GitHub (carpeta project-management). - Continuar con historias HU02 (sugerencia de artículos) y HU05 (resúmenes automáticos) para Sprint 2.

Acuerdos

Responsable; Acción; Fecha. Project Manager (Javier Coronel); Supervisar el cumplimiento del Sprint Goal y coordinar la revisión con stakeholders; 17-sep-2025. Scrum Master (Fred Crespo); Organizar la demo del Product Increment y facilitar la retrospectiva; 18-sep-2025. Programador IA (Octavio Belito); Mejorar la integración del chatbot con la API de IA; 19-sep-2025. Programador MERN (Jean Tacunan); Implementar la funcionalidad de creación de proyectos en frontend React; 19-sep-2025. Tester (Jenkins Guevara); Ejecutar pruebas unitarias y E2E asegurando >70% de cobertura; 20-sep-2025. Documentador (Jeison Ore); Subir documentación de la planificación e implementación a GitHub; 17-sep-2025. Auditora (Cielo Torres); Elaborar informe de revisión y retrospectiva del Sprint; 20-sep-2025.